Итого 490 дней

Заключение соглашения

МЧП

Проведение конкурса

45 дней

Подготовка конкурсной документации

180 дней

Информация о проведение конкурса 10 дней

10 дней

Отрицательное заключение

Решение Мэра города о реализации проекта

60 дней

Положительное заключение

5 дней

Исполнительный комитет МО

Агентство инвестиционного развития РТ (экспертиза), протокол в 3-х экз.

90 дней

10 дней

Исполнительный комитет МО (протокол)

90 дней

Предложение о реализации проекта